# 工程总承包协议

工程名称：河南大学河南戏剧艺术学院高压电缆电路改善与 综保系统提升项目

发包人：河南大学河南戏剧艺术学院

承包人：河南万洋供电服务有限公司 签订时间：

签订地点：河南戏剧艺术学院

发包人(以下简称甲方):河南大学河南戏剧艺术学院  承包人(以下简称乙方): 河南万洋供电服务有限公司

依照《合同法》、《建筑法》及相关法律、法规、规章的规定，遵循 平等、自愿、公平和诚信原则，甲方为实施   河南大学河南戏剧艺术 学院高压电缆电路改善与综保系统提升项目建设，就乙方总承包该 项目的设计、施工、采购事宜，经双方协商一致，达成如下协议，共同 遵守。

一、工程名称：河南大学河南戏剧艺术学院高压电缆电路改善 与综保系统提升项目

二、工程地点：河南大学河南戏剧艺术学院内

三、工程概况：河南大学河南戏剧艺术学院高压电缆电路改善  与综保系统提升项目，包括工程量清单、图纸以及竞争性磋商文件

要求的所有内容。

入戈伏也

四、总承包范围

1、包括工程量清单、图纸以及竞争性磋商文件要求的所有内 容；

2、24台高压柜整改：

①安装综保系统品牌为：南瑞继保电气，型号：PCS-9611C;

②断路器品牌为：森源电气，型号：VS1-12/630-25;

③电流互感器品牌为：通宇电力，型号：LZZBJ9-10

④避雷器品牌为：西安高压电磁厂，型号： HY5WS-17/50

3、500米高压电缆拆除及安装

①拆除500米型号为YJLV22-3*400 电力电缆，

②安装500米电力电缆品牌为：众一电缆，型号：YJLV22- 3*400;

4、48套电缆终端头拆除及安装、10套电缆中间头安装；

①安装电缆终端头品牌为：凤凰，型号：3*240

②安装电缆中间头品牌为：凤凰，型号：3*400

5、调试及送电。

# 五、工期

工程工期：    20    日历天，如遇连续大雨、雪等无法抗拒的恶劣天 气情况，经甲方和乙方指派代表签字认可后，工期可顺延。

工程开工日期：      年   月     日 工程竣工日期：     年  月   日

# 六、工程总承包价款及付款方式

1、工程总承包价款(含税价，9%专用发票)为人民币(大写):壹 佰壹拾玖万元整， (小写：¥1190000 元)。

2、此总包价款为乙方完成本协议范围内各项工程的施工和维护而 发生的各种费用。

3、工程款的支付

1、合同签订后，支付至合同价款的  30%, 即为人民币(大写)叁 拾伍万柒任元整， (小写：¥357000 元);

2、工程竣工合格后，支付至合同价款的  80% 即为人民币(大写) 玖拾伍万贰仟元整，(小写：¥952000 元);

3、工程审计结算后，支付至审定金额的100%;

4、履约保证金：金额：合同金额的3%即为人民币(大写)叁万 伍仟柒佰元整( 小 写 ：35700 元)。

提交时间：签订合同之前；

退还：项目验收合格后转为质保金，本次工程质保期为2年， 质保期满后30天内且双方无任何争议，甲方一次性无息退还。

乙方合同价款具备付款条件后，乙方向甲方申请付款并提供符合甲 方要求的规范的税务发票。

# 七、工程质量要求

合格，符合相关国家或行业质量标准。

# 八、甲方义务

1、工程完工后，及时对工程进行验收。

2、按本协议约定的条件、时间和方式向乙方支付工程价款。

# 九、乙方义务

1.按照法律规定及协议约定组织完成工程施工，确保工程质量和安 全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2.工程进度确保按照甲方规定的工期进行，并确保本协议和投标文 件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

3.在工程建设中，施工安全由乙方负全责。

4.严格按照国家电网公司电网建设项目档案管理相关规定、甲方的 要求进行档案管理。

# 十、验收及移交

工程完工后，乙方须及时通知甲方验收，验收合格后交付甲方。

# 十一、合同生效

本协议经甲乙双方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖 双方公章或协议专用章后开始生效，双方履行完毕协议中约定的所有条 款后本协议自动废止。本协议一式2份，甲方执1份，乙方执1份，均 具有同等法律效力。

甲方(盖章):

法定代表人：

或授权代表人 联系方式：

单位地址：

开户银行： 账号：

签订日期：

乙方(盖章):河南万洋供电服务

有限公司

法定代表人：

或授权代表人： 联系方式：

单位地址：河南省郑州市郑东新 区郑开大道71号恒通国际广场8 层806号

开户银行：中国建设银行股份有 限公司郑州郑开大道支行

账号：41050179373909666888

附件1:已标价工程量清单

河南大学河南戏剧艺术学院

高压电缆电路改善与综保系统提升项目报价单

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 | 1071315.16 |  |
| 2 | 措施项目 | 10881.4 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7338.4 |  |
| 2.2 | 其他措施费(费率类) | 3543 |  |
| 2.3 | 单价措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：1)暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 2)专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 3)计日工 |  |  |
| 3.4 | 4)总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 5)其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 9546.56 |  |
| 4.1 | 定额规费 | 9546.56 |  |
| 4.2 | 工程排污费 |  |  |
| 4.3 | 其他 |  |  |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 1091743.12 |  |
| 6 | 增值税 | 98256.88 |  |
| 7 | 含税工程造价合计 | 1190000 |  |

日

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 单位 | 数量 | 改善与提升内容 | 设备品牌及型号 | 单价 (元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压成套配电柜 |  | 台 | 24 | 柜综保系统拆除 | 柜体不拆除 | 320.93 | 7702.32 |
| 2 | 高压成套配电柜 | AH15 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号， VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 3 | 高压成套配电柜 | AH18 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源 电 气 ， 型 号 VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 4 | 高压成套配电柜 | AH1 | 台 | 1 | 柜综保系统安装 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源 电 气 ， 型 号 VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 5 | 高压成套配电柜 | AH2 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利明 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌，查 源 电 气 ， 型 号 ： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 | 35824.39 | 35824.39 |

|  |  |  |  |  |  | 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 高压成套配电柜 | AH3 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 7 | 高压成套配电柜 | AH4 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器 电流互感器， 避雷器 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 8 | 高压成套配电柜 | AH5 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630.25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌；通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 9 | 高压成套配电柜 | AH6 | 台 | 1 | 柜综保系统安装 断路器 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： | 35824.39 | 35824.39 |

|  |  |  |  |  |  | VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 高压成套配电柜 | AH7 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 11 | 高压成套配电柜 | AH8 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3、电流互感器品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 12 | 高压成套配电柜 | AH9 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保品牌：南瑞 继保电气，型号： PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 13 | 高压成套配电柜 | AH10 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C | 35824.39 | 35824.39 |

●

|  |  |  |  |  | 避雷器， 柜体利旧。 | 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 高压成套配电柜 | AH11 | 台 | 1 | 柜综保系统安装 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 15 | 高压成套配电柜 | AH22 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号， VS1-12/630-25 3、电流互感器品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 16 | 高压成套配电柜 | AH23 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 17 | 高压成套配电柜 | AH24 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， | 1、综保系统品牌： | 35824.39 | 35824.39 |

|  |  |  |  |  | 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3、电流互成器品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 高压成套配电柜 | AH25 | 台 | 1 | 柜综保系统安装，断路 器，电流互感器，避 雷器，柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3、电流互感器品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 19 | 高压成套配电柜 | AH26 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 20 | 高压成套配电柜 | AH27 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器 电流互感器， 避雷器， 体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3、电流互感器品 牌，通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西安 | 35824.39 | 35824.39 |

|  |  |  |  |  |  | 高压电磁厂，型号： HY5WS-17/50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 高压成套配电柜 | AH28 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-96110 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 22 | 高压成套配电柜 | AH29 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 23 | 高压成套配电柜 | AH30 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 24 | 高压成套配电柜 | AH31 | 台 | 1 | 柜综保系统安装， 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 | 35824.39 | 35824.39 |

|  |  |  |  |  |  | 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HYSWS-17/50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 高压成套配电柜 | AH32 | 台 | 1 | 柜综保系统安装 断路器， 电流互感器， 避雷器， 柜体利旧。 | 1、综保系统品牌： 南瑞继保电气，型 号：PCS-9611C 2、断路器品牌：森 源电气，型号： VS1-12/630-25 3 、 电 流 互 感 器 品 牌：通宇电力，型 号：LZZBJ9-10 4、避雷器品牌：西 安高压电磁厂，型 号：HY5WS-17/50 | 35824.39 | 35824.39 |
| 26 | 电力电缆拆除 | 排 管 | 米 | 500 | 电缆拆除 | 规格：YJLV22-3*400 | 14 | 7000 |
| 27 | 电力电缆 | 排 管 | 米 | 500 | 电缆更换 | 品牌：众一电缆 规格：YJLV22-3*400 | 156.68 | 78340 |
| 28 | 电缆终端头拆除 | 户内 | 个 | 48 | 电缆头拆除 | 规格：3*240 | 139,12 | 6677.76 |
| 29 | 电力电缆头 | 户内 | 个 | 48 | 电缆头安装 | 品牌：凤凰 规格3*240 | 1073.81 | 51542.88 |
| 30 | 电力电缆头 | 中间 | 个 | 10 | 电缆头安装 | 品牌：凤凰 规格3*400 | 2495.9 | 24959 |
| 31 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 24 | 输配电装置系统调试 | 电压等级10KV | 1471.16 | 35307.84 |
|  | 合计(元) |  |  |  | 1071315.16 |  |  |  |