新密市交通运输局新密市城乡交通一体化勘察设计项目

招标文件

招标编号：新密公开采购-2023-38
         招 标 人：新密市交通运输局

         招标代理机构：业润(河南)工程管理有限公司

         日    期：二〇二三年四月

目录
3

第一章 招标公告

8

第二章 投标人须知

12

1．总则

14

2．招标文件

14

3．投标文件

16

4．投标

16

5．开标

16

6．评标

17

7．合同授予

17

8．重新招标和不再招标

17

9．纪律要求、投诉、监督

18

10.需要补充的其他内容

18

附件：

20

第三章 评标办法（综合评估法）

20

评标办法前附表

23

1、评标方法

23

2、评审标准

23

3、评标程序

25

第四章  采购需求

25

（一）项目概况

27

第五章  合  同

28

第一部分 合同协议书

31

第二部分 通用合同条款

32

第二部分 专用合同条款

33

第六章  投标文件格式



 招标公告

新密市交通运输局新密市城乡交通一体化勘察设计项目

招标公告
项目概况

新密市交通运输局新密市城乡交通一体化勘察设计项目招标项目的潜在投标人应在潜在投标人在新密市公共资源交易中心网站下载电子招标文件（egp 格式文件），纸质招标文件不再出售。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝，下载电子招标文件后请认真阅读http://www.xmggzy.cn/zcsc/index.jhtml［全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）]。获取招标文件，并于2023年05月19日10时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：新密公开采购-2023-38 

2、项目名称：新密市交通运输局新密市城乡交通一体化勘察设计项目 

3、采购方式：公开招标 

4、预算金额：2274400元 

最高限价：2274400元 

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	1
	新密市交通运输局新密市城乡交通一体化勘察设计项目
	2274400
	2274400
	是 
	2274400 ，其中小微企业采购金额：1364640 


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、项目概况：本项目新建5个公交客运站，升级改造9个农村客运站，并购置300台新能源客运车，同步建设城乡交通一体化智能配套系统。
    5.2、资金来源：财政专项债资金
    5.3、招标控制价（投标最高限价）：2274400元
    5.4、标段划分：本项目共1个标段
    5.5、招标范围：
  ①规划范围内新建5个公交客运站的工程设计（站房综合楼、维修车间、物流仓库、机房、综合服务中心、安检用房）、9个农村客运站的升级改造和室外配套设计（门卫、围墙、道路、给排水、消防、照明、停车场、洗车台），不包含智能信息化、充电桩、车站亮化、标识系统、工艺设计、造价预算等。②设计阶段包括方案设计，初步设计、施工图设计，及主合同范围内的全部设计内容。③协助发包人办理本工程相关报批手续，提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作等。 
    5.6、服务期限：60日历天
    5.7、质量要求：勘察符合现行规范、规程、规定、标准的要求；设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查。

6、合同履行期限：60日历天

7、本项目是否接受联合体投标：是  

8、是否接受进口产品：否 

9、是否专门面向中小企业：是  

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求： 

本项目落实政府采购政策：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业）。
3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的提供三证合一营业执照）；   

3.2资质要求: 
投标人须同时具备以下资质：(1)工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级及以上资质。（2）建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质。
3.3人员要求：
(1)勘察项目负责人：具有国家注册土木工程师（岩土）资格和中级（含中级）及以上技术职称；且须为投标人本单位在职人员，与投标人签订劳动合同，提供2022年6月至今在本单位缴纳任意三个月的社保证明。
（2）设计项目负责人：具有一级注册建筑师执业资格及以上技术职称；且须为投标人本单位在职人员，与投标人签订劳动合同，提供2022年6月至今在本单位缴纳任意三个月的社保证明。
3.4财务要求：企业近三年（2019、2020、2021年度）财务状况良好，无不良债务，没有被接管、冻结、破产状态，需提供经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算）。
3.5信誉要求：投标人须具备良好的社会信誉：没有处于被责令停产、停业或投标资格被暂停取消状态。投标人需提供“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若有不良记录，报名无效（执行财库【2016】125号文）（以网上公示为准）； 

3.6其它要求：
3.6.1单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的招标投标活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）查询信息网页截图）；
3.6.2参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以投标人书面承诺为准）；
3.7本次招标接受联合体投标，联合体投标的还应满足以下要求： 
①以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；
②联合体组成成员不得超过2家，且每个联合体成员须为一个独立法人单位； 
③以联合体形式参加本招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他申请人另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动； 
④联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
三、获取招标文件
1.时间：2023年04月28日 至 2023年05月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：潜在投标人在新密市公共资源交易中心网站下载电子招标文件（egp 格式文件），纸质招标文件不再出售。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝，下载电子招标文件后请认真阅读http://www.xmggzy.cn/zcsc/index.jhtml［全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）]。

3.方式：网上下载。获取招标文件后，投标人凭CA密钥登录新密市公共资源交易系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看电子招标文件和制作电子投标文件。
4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2023年05月19日10时00分（北京时间）
2.地点：新密市公共资源交易中心第一开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）
五、开标时间及地点

1.时间：2023年05月19日10时00分（北京时间）
2.地点：新密市公共资源交易中心第一开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《新密市政府采购网》《新密市公共资源交易中心》《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。
七、其他补充事宜

无
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息
名称：新密市交通运输局
地址：新密市农业路75号

联系人：解先生

联系方式：15838332567 

2.采购代理机构信息（如有）
名称：业润（河南）工程管理有限公司

地址：河南省郑州市二七区嵩山路与航海路交叉口西北角东方大厦A座11楼1103号
联系人：宋女士、牛女士
联系方式：15838196366、19937859292
3.项目联系方式 

项目联系人：宋女士、牛女士

联系方式：15838196366、19937859292
业润（河南）工程管理有限公司

2023年04月27日
温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

1.投标人应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作。

3.1 投标人登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）》，或直接访问http://www.xmggzy.cn/zcsc/17438.jhtml。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传。

4.电子投标文件的提交

4.1 供应商应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录新密市公共资源交易中心网站，将加密的投标（响应）文件上传至新密市公共资源交易系统指定位置，上传成功后将得到上传成功的确认。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期上传，新密市公共资源交易系统将拒绝接收。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.开标

5.1本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://www.xmggzy.cn/）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2、除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期上传的或者未上传指定地点的投标（响应）文件，招标人不予受理。

6.评标依据

6.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：新密市交通运输局

地址：新密市农业路75号

联系人：解先生

联系方式：15838332567

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：业润(河南)工程管理有限公司
地址：郑州市二七区嵩山路与航海路交叉口西北角东方大厦A座11楼1103号
联系人：宋女士、牛女士
电  话：15838196366、19937859292
邮  箱：372489019@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	新密市交通运输局新密市城乡交通一体化勘察设计项目

	1.1.5
	规划建设地点
	新密市

	1.2.1
	资金来源
	财政专项债资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	①规划范围内新建5个公交客运站的工程设计（站房综合楼、维修车间、物流仓库、机房、综合服务中心、安检用房）、9个农村客运站的升级改造和室外配套设计（门卫、围墙、道路、给排水、消防、照明、停车场、洗车台），不包含智能信息化、充电桩、车站亮化、标识系统、工艺设计、造价预算等。②设计阶段包括方案设计，初步设计、施工图设计，及主合同范围内的全部设计内容。③协助发包人办理本工程相关报批手续，提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作等。 

	1.3.2
	合同履行期限

（设计周期）
	60日历天

	1.3.3
	质量要求
	勘察符合现行规范、规程、规定、标准的要求；设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	详见【第一章】招标公告“投标人资格要求”及【第三章】资格评审标准

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次招标接受联合体投标，联合体投标的还应满足以下要求： 

①以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；

②联合体组成成员不得超过2家，且每个联合体成员须为一个独立法人单位； 

③以联合体形式参加本招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他申请人另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动； 

④联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日10日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	1.11
	分  包
	不允许分包

	1.12
	偏  离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、招标控制价（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件的截止之日10日前

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	以澄清/变更公告形式在新密市公共资源交易中心网站发布

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内，投标人应及时关注新密市公共资源交易中心上传招标文件澄清情况，一经发出即视为投标人已确认收到

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	以澄清/变更公告形式在新密市公共资源交易中心网站发布

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内，投标人应及时关注新密市公共资源交易中心上传招标文件澄清情况，一经发出即视为投标人已确认收到

	3.2.4
	招标控制价（最高投标限价）
	2274400元；

注：投标总价不得超过控制价，否则其投标将被拒绝。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

投标人须在投标文件中以“投标承诺函”的形式替代投标 保证金。对于未能提供“投标承诺函”的投标文件，将视为不响应招标文件而予以拒绝， “投标承诺函”的格式详 见招标文件第六章。

	3.5.2
	近年审计报告的年份要求
	2019年、2020或2021年度（新成立企业从成立之日算起）财务报告（若成立年份不足三年，则提供成立年份至2022年度财务审计报告； 若成立年份不足一 年，则提供开户银行出具的资信证明）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字和（或）

盖章要求
	投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章和签单位章（在招标文件中要求签字、盖章的地方）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

【因河南省内各公共资源电子签章互联互通使用，法定代表人签字使用“法人签章”或“法定代表人签字”制成的电子签章均可】。若有委托代理人，且委托代理人没有CA签章的，则响应文件需上传有手写签名的扫描件。

	3.7.4
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（在新密市公共资源中心交易系统指定位置上传）

	4.1.1
	投标截止时间
	2023年05月19日10时00分（北京时间）

	4.1.2
	递交投标文件地点
	加密电子投标文件须在投标截止时间前在新密市公共资源交易中心交易系统中加密上传；未上传电子版投标文件的视为未递交投标文件。

2、请投标人在上传时认真检查上传投标文件完整性。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：新密市公共资源交易中心第一开标室

	5.2
	开标程序
	1、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标文件确定的投标文件提交截止时前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。 

2、开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密电子响应文件远程解密。 

3、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标文件未解密不影响程序继续进行。

 提示：各投标人从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，评标委员会向投标人提出的澄清要求等，投标人应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息者，投标人自行承担责任。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由 5 人以上单数组成；其中经济、技术专家不得少于评委总人数的 2/3；

评标专家确定方式：经济、技术专家应在开标前从河南省综合评标专家库随机抽取确定。 

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名

	10.  需要补充的其他内容

	10.1
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期：不少于3日。

	10.2
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.3
	重新招标的其他情形
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.4
	同义词语
	构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“发包人”和“设计人”、“受托人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.5
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.6
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.7
	招标代理服务费
	招标代理服务费的收取：本项目招标代理服务费参照相关文件计取，由中标单位向招标代理机构全额缴纳。

	10.8
	本项目为专门面向中小企业采购
	采购标的所属行业：其他未列明行业

	10.9
	招标人补充的其他内容

	10.9.1、招标人若发现评标委员会推举的中标候选人有借用资质、虚假投标或造假等行为时，招标人将取消其中标候选人资格或中标资格，没收其投标保证金，情节严重的，招标人将上报有关监督部门取消其在新密境内三年的投标资格。给招标人造成的损失超过其交纳的投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

10.9.2、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；

10.9.3、付款方式：签订合同后，初步设计文件批复并交付成果后支付合同价的30%，施工图设计文件批复并交付成果后支付至合同价的80%，工程完工并通过验收后支付至合同价的90%，待工程缺陷责任期满后全部付清剩余10%.

10.9.4、由招标人负责对本项目进行履约验收。

10.9.5、招标文件的最终解释权归招标人。

10.9.6、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。


1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目规划建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计周期和质量要求

1.3.1 本次招标内容及范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的设计周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

       见投标人须知前附表；

1.4.2联合体投标:见投标人须知前附表；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为本招标项目的代建人；

为本招标项目提供招标代理服务的；

与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停业的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被接管或冻结的；

在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许分包。

1.12 偏离

不允许。

2．招标文件
2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告； 

(2）投标人须知；

   （3）评标办法；

(4）采购需求；

(5）合同条款及格式；

(6）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3．投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录

法定代表人身份证明

授权委托书

联合体协议书（如有）

服务方案

资格审查资料
其他材料
3.2 投标报价

3.2.1本项目投标报价采用固定总价形式报价本工程勘察设计费用，投标报价应是完成项目所必须的一切费用，包括规划设计费、文本制作费、人工费、专家评审费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一旦中标，投标报价即为签订合同价。

3.2.2投标人根据本项目的特点并结合本企业的实力合理报价。

3.2.3投标人的报价应含有所投服务、税费、交付后约定期限内免费后续服务等工作所发生的一切应有费用。

3.2.4 招标人设有招标控制价（最高投标限价）的，投标人的投标报价不得超过招标控制价（最高投标限价），招标控制价（最高投标限价）在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价都不予接受。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标承诺函（本项目不收取投标保证金）
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件 格式”规定递交投标承诺函，并作为其投标文件的组成部分。并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标承诺函的，评标委员会将否决其投标。

3.5 资格审查资料
详见第三章“评标办法前附表”
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标文件应由投标人的法定代表人签字或盖章和盖单位章。

3.7.4 加密的电子投标文件壹份（在新密市公共资源中心交易系统指定位置上传）。
3.7.5电子投标文件的制作。

投标人登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）》，或直接访问http://www.xmggzy.cn/zcsc/17438.jhtml。

投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传。

4．投标
4.1 投标文件的递交

4.1.1加密电子投标文件应按投标人须知前附表规定的投标截止时间之前成功上传至新密市公共资源中心交易系统指定位置。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间，投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交，

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5．开标
5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。

5.2 开标程序

详见不见面开标系统操作手册（投标人）http://www.xmggzy.cn/zcsc/32097.jhtml

6．评标
6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。招标人不承诺最低价中标，而且招标人没有义务向未中标人解释未中标原因。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律要求、投诉、监督
9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农 、 林 、 牧 、 渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员 (X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员 (X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员 (X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员 (X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员 (X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员 (X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员 (X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员 (X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员 (X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员 (X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员 (X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员 (X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员 (X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


此表格为统计上大中小微型企业划分标准
说明 ：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754- 2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形

式

评

审

标

准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	联合体投标
	本项目接受联合体投标

	2.1.2
	资

格

评

审

标

准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	填写投标文件格式中的“投标承诺函”

	
	
	营业执照
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	人员要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的招标投标活动
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响

应

性

评

审

标

准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定

	
	
	合同履行期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定提供“投标承诺函”

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值组成

总分100分
	投标报价：30分
技术部分：55分

综合部分：15分

	2.2.2
	评标基准价

计算方法
	有效投标人：是指通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人。

有效投标人的投标报价在招标控制价的92%(含)-100%(含)的为有效投标报价，参与计算评标基准价；投标报价低于招标控制价92%的，则不参与计算评标基准价，但仍可参与下一阶段评标。

评标基准价=有效评标报价的算术平均值*50%+招标控制价*50%。如果所有评标报价均低于招标控制价的92%，则评标基准价=招标控制价*92%。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	2.2.3

(1)
	投标报价30分
	投标报价

30分
	当投标报价与评标基准值相等时，得基本分25分，当投标报价低于评标基准值时，每低1%范围内在基本分25分基础上加1分，最多加5分；当投标报价低于评标基准值5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分30分的基础上扣1分，扣完为止；当投标报价高于评标基准值时，每高1%范围内在25基础上扣1分，扣完为止；各项评分均采用插值计入法，小数点后保留两位。

	条款号
	评分因素

	2.2.3（3）
	技术部分55分
	整体勘察思路
（0-10分）
	1、根据投标人提供的岩土工程勘察方案、勘察技术手段的使用、勘察主要进行的工作、勘察成果的分析及预期、钻孔的深度和采集岩心的组数、岩心的采集率、工程地质评价的采用方法等保证措施0-4分；
2、根据投标人提供的勘察工作重点、难点分析、合理化建议等保证措施0-2分；
3、根据投标人提供的拟投入勘察人员、仪器设备、质量、进度、安全文明施工等保证措施0-2分；
4、勘察进度控制、计划衔接，保证勘察成果符合国家有关规范标准的措施明确有效0-2分；没有不得分。

	
	
	勘察工作重点、难点分析
（0-10分）
	依据本项目实际情况，对本涉及工作的重点、难点进行分析，并具有相应的应对措施，措施合理的6-10分；
较为合理3-6分；
不够合理1-3分，没有不得分。

	
	
	总体设计思路（0-10分）
	设计人对项目的理解程度，设计思路是否合理，切实可行在0-10分之间酌情打分。

	
	
	各专业应遵循的设计依据和思路（0-10分）
	表述详尽，全面、突出、准确得7-10分；
表述较详尽，较全面、突出、准确得4-7分；
有体现，内容简单得1-4分，没有不得分。

	
	
	造价控制措施（0-5分）
	确保设计阶段的造价控制措施内容是否合理、方法是否可行，措施合理、可行的3-5分；
较为合理、可行1-3分；
没有不得分。

	
	
	设计质量保证措施（0-5分）
	确保设计质量的技术组织措施内容全面、减少设计变更等措施方法可行，措施合理、可行的3-5分；
较为合理、可行1-3分；
没有不得分。

	
	
	设计进度保证措施（0-5分）
	设计实施方案有针对本项目所制定的设计进度安排、确保进度措施切实可行，措施合理、可行的3-5分；
较为合理、可行1-3分；
没有不得分。

	2.2.3（4）
	综合部分15分
	企业实力
（3分）
	（1）具有完善的质量、环境、职业健康体系认证得2分，缺任意一项不得分。
（2）2021年1月1日以来企业获得过勘察设计行业协会颁发的建筑工程勘察设计有关奖项得1分，最多得1分。(提供证书扫描件)

	
	
	项目组成员
（6分）
	项目设计组人员配备是否合理0-2分；
项目设计组成员中有一级注册师证书的加2分，此项最高得4分。（附上注册证扫描件，提供2022年6月至今在本单位缴纳任意三个月的社保证明及劳动合同）

	
	
	后续服务承诺（6分）
	1、周期是否合理并满足招标文件要求的得 0-2 分。
2、为建设好本工程，承包人向招标人提供的各项服务（含后续工作服务），积极提供后续服务的承诺1-4分；

	注：

1.评委根据招标文件、投标文件，对每一个投标人进行打分，在评标委员会完成评标汇总后，取其平均值作为该投标人的最终得分；

2.以上各分项若有缺项，该项为0分。


1、评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
   (l) 投标报价：见评标办法前附表；
   (2) 技术部分：见评标办法前附表；
   (3) 综合部分：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
   (1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
   (2) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；
   (3) 综合部分评分标准：见评标办法前附表；
3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。
3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应否决其投标；
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 对通过初步评审的投标文件，由评标委员会按评标办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照投标人得分高到低的顺序推荐3名中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.5评标依据

3.5.1、采用全流程电子化交易评标，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

第四章  采购需求
（一）项目概况
新密市交通运输局新密市城乡交通一体化勘察设计项目，本项目为勘察设计环节，招标控制价227.44万元，资金来源为财政资金。
1.招标范围：

①规划范围内新建5个公交客运站的工程设计（站房综合楼、维修车间、物流仓库、机房、综合服务中心、安检用房）、9个农村客运站的升级改造和室外配套设计（门卫、围墙、道路、给排水、消防、照明、停车场、洗车台），不包含智能信息化、充电桩、车站亮化、标识系统、工艺设计、造价预算等。②设计阶段包括方案设计，初步设计、施工图设计，及主合同范围内的全部设计内容。③协助发包人办理本工程相关报批手续，提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作等。
2.建设规模：
本项目新建5个公交客运站，升级改造9个农村客运站，并购置300台新能源客运车，同步建设城乡交通一体化智能配套系统。
3.建设地址：新密市
4.质量要求：勘察符合现行规范、规程、规定、标准的要求；设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查。
5.合同履行期限：60日历天。
6.付款方式：签订合同后，初步设计文件批复并交付成果后支付合同价的30%，施工图设计文件批复并交付成果后支付至合同价的80%，工程完工并通过验收后支付至合同价的90%，待工程缺陷责任期满后全部付清剩余10%。
第五章  合  同

GF—2015—0210
合同编号：          
建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）
      

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：新密市交通运输局
设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新密市交通运输局新密市城乡交通一体化勘察设计项目工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：新密市交通运输局新密市城乡交通一体化勘察设计项目。

2.工程批准、核准或备案文号：                 。
3.工程内容及规模：①规划范围内新建5个公交客运站的工程设计（站房综合楼、维修车间、物流仓库、机房、综合服务中心、安检用房）、9个农村客运站的升级改造和室外配套设计（门卫、围墙、道路、给排水、消防、照明、停车场、洗车台），不包含智能信息化、充电桩、车站亮化、标识系统、工艺设计、造价预算等。②设计阶段包括方案设计，初步设计、施工图设计，及主合同范围内的全部设计内容。③协助发包人办理本工程相关报批手续，提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作等。
建设规模：本项目新建5个公交客运站，升级改造9个农村客运站，并购置300台新能源客运车，同步建设城乡交通一体化智能配套系统。

4.工程所在地详细地址：新密市。
5.工程投资估算：                                      。

6.工程进度安排：                                     。

7.工程主要技术标准：                                 。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：        。

2.工程设计阶段：                                      。
3.工程设计服务内容：       。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）          （¥            元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点
本合同在                                    签订。

    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
本合同自                                   生效。

    十二、合同份数
本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本    份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：  

（签字）                      （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

纳税人识别码：               纳税人识别码：               
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
时  间：      年   月   日    时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款

详见“建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）（GF—2015—0210）”

通用合同条款

专用合同条款

详见“建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）（GF—2015—0210）”

专用合同条款

第六章  投标文件格式

                                          （项目名称）

投  标 文 件

招标编号：

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

     年    月    日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、服务方案

六、资格审查资料

七、其他材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函

致：                     （招标人名称）：

1.我方已仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 （小写）        元的投标总报价，合同履行期限        日历天，按合同约定开展本项目，并修补任何缺陷，质量达到：勘察符合现行规范、规程、规定、标准的要求；设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且能按要求通过施工图审查机构等有关部门的审查。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）联合体协议书（如有）

（5）服务方案
（6）资格审查资料
（7）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）我单位保证在收到中标通知书同时，向招标代理公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

（5）我方充分了解了本项目的实际情况及包含的全部工作内容，如我方中标，我方不以任何理由（包括增加工作内容)要求增加合同价款，保证所有工作内容完善，符合招标人要求，满足项目实际施工需要。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6.                      （其他补充说明） 。
投标人：          （盖单位章）

法定代表人：     （签字或盖章）

地址：                                
电话：                                
    年   月    日

（二）投标函附录
	项目名称
	

	投标人
	

	勘察项目负责人
	
	证书编号
	

	设计项目负责人
	
	证书编号
	

	投标范围
	①规划范围内新建5个公交客运站的工程设计（站房综合楼、维修车间、物流仓库、机房、综合服务中心、安检用房）、9个农村客运站的升级改造和室外配套设计（门卫、围墙、道路、给排水、消防、照明、停车场、洗车台），不包含智能信息化、充电桩、车站亮化、标识系统、工艺设计、造价预算等。②设计阶段包括方案设计，初步设计、施工图设计，及主合同范围内的全部设计内容。③协助发包人办理本工程相关报批手续，提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作等。

	投标总报价
	（大写）             
（小写）             

	合同履行期限
	                  

	质量要求
	

	投标有效期
	               

	其他补充说明
	


                         投标人（盖章）：                                
                             法定代表人（签字或盖章）：          
                                              年      月      日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                      
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日          

三、授权委托书
本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：投标截止之日起90日历天
代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件

投  标  人：           （盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

   年   月   日

四、联合体协议书（如有）

 （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、          （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主 办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：          。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                 （  盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
成员一名称：                 （  盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
    ......

年    月    日
五、服务方案

1.整体勘察思路

2.勘察工作重点、难点分析

3.总体设计思路

4.各专业应遵循的设计依据和思路

5.造价控制措施

6.设计质量保证措施

7.设计进度保证措施
六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：
	

	营业执照号
	
	
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账号
	
	
	初级职称人员
	

	经营范围
	

	备注
	


本表后应附：此表后分别附对应单位的营业执照、资质证书等证明文件。
（1）投标承诺函

致：  （招标人及招标代理机构）   
我公司作为本次招标项目的投标，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据招标项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的招标活动的行为。

四、参加本次招标活动，不存在为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、投标人参加本次招标活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标文件有效期内撤销投标文件的；

（二）在招标确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（六）投标文件有效期内，投标人在政府招标活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人(盖章): ___________________

法定代表人(签字或盖章): ___________________
日期：     年  月   日
（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人联系人及电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	质量要求
	

	项目负责人
	

	项目描述（项目类型、规模、完成周期等）
	

	备注
	


备注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

 （三）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	签约合同价
	

	承担的工作
	

	质量要求
	

	项目负责人
	

	项目描述（项目类型、规模、完成周期等）
	

	备注
	


备注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）项目拟投入人员构成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险（是否在保）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附资格证书、劳动合同、社保缴纳证明；其他主要人员应附职称证或注册证，以及劳动合同和社保缴纳证明等扫描件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（六） 其他
投标人应按招标公告及投标人须知1.4.1要求提供其他满足资格要求的证明材料
七、其他材料
（一）综合部分

1.企业实力
2.后续服务承诺

...
（二）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                     （项目名称）  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

  投标单位:(盖章)：                      
 法定代表人（签字或盖章）：            
                                                年        月       日

（三）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（征集文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元①，属于  （中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（征集文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 
③在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（备注：本项目专门面向中小企业采购，必须提供《中小企业声明函》，投标人若为联合体，联合体成员均需提供加盖公章的中小企业声明函。）
（四）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  单位名称（盖章）：                  

                        日  期：                  

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）
《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：
1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
2. 中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（注：如果供应商无本项资料 ，本声明函可删除）
（五）监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）
（注：如果供应商无本项资料 ，本声明函可删除）
（六）投标人认为应附的其他材料

制定








55
河南正信工程咨询有限公司

